## Slide 1: Projet Tuteuré S3 : AppliConso
Membres du groupe : Charles Thiebaud, Clément Lopez, Emmanuel Tocabens
Superviseur : Patricia Stolf
Client : Georges Da Costa (IRIT)
Notes: Présentation de l’appli et des participants au projet

## Slide 2: Contexte
AppliConso
  Client : M. Da Costa, enseignant-chercheur à l’IRIT (Institut de Recherche Informatique de Toulouse)
  Superviseur : Mme Stolf, enseignante-chercheuse à l’IRIT (Institut de Recherche Informatique de Toulouse)
Notes: INTRO :
L’informatique prend une place de plus en plus importante à une époque où les enjeux énergétiques sont de premier plan pour un développement durable. Notre projet d’application ‘AppliConso’ s’inscrit donc dans une optique « d’éco programmation », afin de permettre à tous d’évaluer la consommation électrique de sa machine et des applications qui y sont installées grâce à un logiciel libre de droits.
Présentation client et projet
Mr Da Silva (IRIT)
Pb : Comment permettre à tous d’évaluer sa consommation électrique ?

## Slide 3: Contexte
ordinateur portable  40 W  90 kwh/an (6h d’utilisation journalière)
  = environ 50kg de CO2 par an
500 km en voiture
enjeux énergétiques
Notes: INTRO :
L’informatique prend une place de plus en plus importante à une époque où les enjeux énergétiques sont de premier plan pour un développement durable. Notre projet d’application ‘AppliConso’ s’inscrit donc dans une optique « d’éco programmation », afin de permettre à tous d’évaluer la consommation électrique de sa machine et des applications qui y sont installées grâce à un logiciel libre de droits.
Présentation client et projet
Mr Da Silva (IRIT)
Pb : Comment permettre à tous d’évaluer sa consommation électrique ?

## Slide 4: Contexte
80% des foyers français sont équipés d’un ordinateur
315 millions d’ordinateurs vendus en 2014 dans le monde
Eco programmation :
  Surveiller sa consommation électrique
Notes: INTRO :
L’informatique prend une place de plus en plus importante à une époque où les enjeux énergétiques sont de premier plan pour un développement durable. Notre projet d’application ‘AppliConso’ s’inscrit donc dans une optique « d’éco programmation », afin de permettre à tous d’évaluer la consommation électrique de sa machine et des applications qui y sont installées grâce à un logiciel libre de droits.
Présentation client et projet
Mr Da Silva (IRIT)
Pb : Comment permettre à tous d’évaluer sa consommation électrique ?

## Slide 5: Contexte
Comment permettre à tous et à toutes d’évaluer la consommation électrique d’une machine ou d’une application ?

## Slide 6: Plan
I. Objectifs du projet
II. Solutions techniques mises en place
III. Bilan sur le déroulement du projet

## Slide 7: I. Objectifs du projet
I.1 : Objectifs généraux
I.2 : Contrat d’équipe et organisation
I.3 : Planification prévisionnelle
Notes: GIT : logiciel de partage de fichier

## Slide 8: I.1 : Objectifs généraux
Affichage en ligne de commande
Affichage en web

## Slide 9: I.1 : Objectifs généraux
Afficher les résultats obtenus à l’aide :
  Web :
  Ligne de commandes :

## Slide 10: I.1 : Objectifs généraux
Créer un logiciel python capable d’évaluer :
  La consommation d’un ordinateur
  La consommation d’un logiciel
Ajouter aisément de nouveaux capteurs de consommation
Rendre l’application portable sous :

## Slide 11: I.2 : Contrat d’équipe et organisation
Pas de chef de projet
Un chargé de la communication avec le client : Charles Thiebaud
Être présent aux réunions
Respecter les délais fixés au sein du groupe
Communiquer (groupe et client)
Garder à jour le dépôt GIT
Notes: GIT : logiciel de partage de fichier
Pas de chef de projet à proprement parler

## Slide 12: I.3 : Planification prévisionnelle
Prise en main
V0
DAC
21j
35j
7j
42j
V1
Réunion : prise en main : 29/09
CDCU : 26/10
V0 : Consommation système Linux
  Démonstration de concept : 18/11
DAC : 16/12
V1 : Consommation applications Linux + Web basique
  Prototype fonctionnel : 27/01
V2 : Web amélioré + Windows
   Application finale : 26/02
CDCU
7j
V2
32j
Notes: V0 : 26 octobre au 18 novembre
V1 : 21 novembre au 16 décembre
V2 :

## Slide 13: II. Solutions techniques mises en place
II.1 : Phases de décharge/charge
II.2 : Utilisation de capteurs
II.3 : Utilisation de Tensorflow
II.4 : Portabilité
Notes: GIT : logiciel de partage de fichier

## Slide 14: II.1 Phases de décharge/charge
Identifier si la machine est branché au secteur (en charge).
Collecter ou traiter les données
Débranché : Collecte En charge : Traitement
Notes: Tensorflow : Outils MachineLearning de Google (open-source depuis 1an, novembre 2015)

## Slide 15: II.2 Utilisation de capteurs
Identification des capteurs les plus importants.
Identification de l’endroit où sont accessibles ces données.
    Luminosity Battery consumption CPU consumption
Notes: 3 sondes pour le moment : CPU , lumi, etat

## Slide 16: II.3 Utilisation de Tensorflow
 TensorFlow : Outil de « Machine Learning » créé par Google  Permet de créer des modèles mathématiques à plusieurs dimensions
Notes: Tensorflow : - Outils MachineLearning de Google (open-source depuis 1an, novembre 2015)
- Librairie d’apprentissage faite par Google (MachineLearning)

## Slide 17: II.3 Utilisation de Tensorflow
Création du modèle
Prédiction
Notes: Exemple de fonctionnement avec 3 sondes

## Slide 18: II.3 Utilisation de Tensorflow
Notes: Diagramme de séquence système d’appliconso

## Slide 19: II.4 Portabilité
Identifier le système d’exploitation de la machine
Adapter l’application en fonction
capteurs Windows capteurs Linux capteurs MacOS
Notes: Mac pas pris en compte et windows manque de capteurs
Différentes sondes suivant le système (ou obtenues de façon différente
APPLICATION CODEE EN PYTHON

## Slide 20: III. Bilan sur le déroulement du projet
III.1 : Bilan Technique
III.2 : Bilan Humain
Notes: GIT : logiciel de partage de fichier

## Slide 21: III. Bilan Technique
Une V1 fonctionnelle :
  Consommation système et application(s)
  Détection de l’état de la batterie (branchée/débranchée)
  Collecte de données quand débranché
  Apprentissage quand rebranché

## Slide 22: III. Bilan Technique
Une V1 fonctionnelle :
  3 capteurs effectifs (batterie, luminosité, charge processeur)
  Possibilité d’ajouter des capteurs facilement
  Peut être lancé sous Windows et Linux (mais pas de capteurs sous Windows)
  500 lignes de code en python

## Slide 23: III. Bilan Technique
Ce qu’il reste à faire :
  Construire une interface web
  Ajouter les capteurs Windows et MacOS
  Réimporter et gérer les modèles de différentes dimensions (impossible)
  Rendre l’application robuste
  Faire un fichier de sauvegarde des données
Notes: Robuste = pas de plantage quand appli surveillée fermée et pas de perte du modèle lorsque plante avant apprentissage,

## Slide 24: III. Bilan Humain
Prise en main
V0
DAC
21j
35j
7j
42j
V1
CDCU
7j
V2
32j
Prise en main
V0
DAC
28j
42j
5j
42j + ?
V1
CDCU
3j
V2
32j
Notes: Perte de temps à comprendre tensorflow,

## Slide 25: III. Bilan Humain
Difficultés rencontrées :
  TensorFlow : problèmes d’installation avec 2 machines sur 3
    2 méthodes :
      Installation pip
      Insallation Conda
  Faire un tutoriel d’installation simple
Conception : Difficultés à structurer le code
  Réorganiser le code

## Slide 26: III. Bilan Humain
Être présent aux réunions
Respecter les délais
Communiquer
Garder à jour le dépôt GIT
Contrat d’équipe:
Notes: GIT : logiciel de partage de fichier

## Slide 27: III. Bilan Humain
Difficultés à se voir (agenda respectif) + autres projets
Solution:
  Messenger
  Mails
  Dépôt GIT
Notes: Exemple de gestion de cas imprévu:
    Mauvaise gestion des mails  réunion avec le superviseur organisée le jour même
    MAIS : tout le monde présent + réunion pertinente

## Slide 28: Conclusion

## Slide 29: Conclusion
Les compétences mises en œuvre:
  Auto-formation
  Conception logicielle
  Bases du Python
  Communication formelle

## Slide 30: Conclusion
A retenir:
  Meilleure communication avec le client (mails) et l’équipe (difficultés)
  Accorder plus d’importance à la documentation
  Mieux définir la structure de l’application dès le début
  Définir des dates buttoires plus précises et s’y tenir

## Slide 31: Merci de votre écoute
Notre groupe est prêt à répondre à vos questions